Ciechanów, dnia 11.09.2025 r

POSTĘPOWANIE  PRZETARGOWE

Zamawiający:

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „ŚMIECIN” UL.DZIAŁKOWA W CIECHANOWIE

Opis/nazwa Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.

„Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej - IV etap”

Zakres przedsięwzięcia:

- szczegółowy zakres robót, technologia oraz warunki realizacji określone zostały w projekcie wykonawczym.

Informacyjnie:

-Sumaryczna długość wodociągu wynosi ok : 250 m

-Typ wymaganej rury wodociągowej PE  średnica 63 mm i 50 mm

-Przyłącze długości 5 m zakończone studnią

- 23 przyłącza do działek ROD

I część :wykonanie przyłącza oraz instalacji wodociągowej wewnętrznej-nitka główna

II część:wykonanie przyłącz do działek ROD

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót. Zaleca się, aby Wykonawca bezwzględnie zapoznał się z terenem robót, jego otoczeniem i pozyskał dla siebie oraz na swoja odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny

- Koszty wizji miejsca realizacji robót ponosi Wykonawca. Na wizję lokalną prosimy umawiać się telefonicznie pod nr. telefonu 519154471.

- Wymagany termin zakończenia wszystkich robót określony zostaje na dzień 07.11.2025 r

- Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni alejek do stanu pierwotnego

- Wykonawca przeprowadzi badanie bakteriologiczne wody pobranej z nowo wybudowanego wodociągu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu przetargowym:

1. Dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W Postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który jest ubezpieczony polisą 
od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia.

2. Dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

W Postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że będzie dysponował na czas wykonania zamówienia Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie robót wodociągowych.

3. Dot. okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

W Postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który udzieli na okres minimum 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, przy czym okres ten rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

W ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad, usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie awarii, wad, usterek 
w wyznaczonym terminie do 14 dni, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi 
za wady. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Wykonawca jest odpowiedzialny 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz powstałe po odbiorze.

4. Dot. sposobu składania ofert.

Ofertę należy przygotować na druku Formularza ofertowego, stanowiącego  Załącznik nr 1 do Postępowania przetargowego ROD „Śmiecin” z dnia 11.09.2025 r. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.mazowiecki.pzd -> zakładka Ogłoszenia 
w materiałach tego Postępowania przetargowego lub  po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 601073350.

Ofertę w zaklejonych kopertach z napisem Oferta:

„Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej IV etap część I” lub

„Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej IV etap część II”

należy składać korespondencyjnie na adres : 06-400 Ciechanów ul. Grodzka 1 skrytka pocztowa 114.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2025 r. 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena - 100 % .

O wyniku postępowania oferenci zostaną poinformowani .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Postępowania przetargowego bez wyboru wykonawcy oraz podawania przyczyny.

Załączniki:                                                                                                                                                        nr 1 - Formularz ofertowy

nr 2 - Projekt Umowy

Załącznik nr 1 do Postępowania przetargowego ROD „Śmiecin” 
z dnia 11.09.  2025 r

……………………………, dnia …………………..….. 2025 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Nazwa:

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba:

……………………………………………………………………………………………………………

Numer NIP:

………………………………………………………

Numer REGON:

………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………

Numer telefonu:                      ………………………………………………………

Upoważnionym pełnomocnikiem do reprezentowania firmy w Postępowaniu 
o udzielenie zamówienia i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia jest *:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

Stanowisko: …………………………………………………………………………………

Nr telefonu: .……………………………………………………………………………….

Uwagi: …………………………………………………………………………………………

* Do formularza oferty należy załączyć oryginał upoważnienia, o ile możliwość reprezentowania firmy nie wynika 
z przepisów prawa.

Osobą do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązania Umowy jest:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………..

Funkcja: ……………………….………………………………………………………………

Nr telefonu: ..……………………………………………………………………………….

Uwagi: …………………………………………………………………………………………

- Nawiązując do Postępowania przetargowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w tym Postępowaniu za niżej podaną całkowitą cenę:

Część I:

Wartość netto: …………………………………………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..)

Należność z tytułu podatku VAT: ………………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..)

Wartość całkowita brutto: ……………………….……… zł.

(słownie: ……………………………............................................................................)

Część II:

Wartość netto: …………………………………………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..)

Należność z tytułu podatku VAT: ………………………. zł.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………..)

Wartość całkowita brutto: ……………………….……… zł.

(słownie: ……………………………............................................................................)

- Oświadczenia dotyczące postanowień i warunków zamówienia:

a. Oświadczamy, że na wykonany Przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres  36  miesięcy.

b. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje służące przygotowaniu oferty.

c. Oświadczamy, że załączony do Zapytania ofertowego projekt Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

d. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszelkie koszty związane 
z wykonaniem Przedmiotu zamówienia

- Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

.................................................................

Pieczątka Wykonawcy 
                    i podpisy osób uprawnionych 
                    do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Postępowania przetargowego ROD „Śmiecin” 
z dnia 11.09.2025 r

P R O J E K T
	UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……….2025 r.,

pomiędzy:

Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „ŚMIECIN” w Ciechanowie, adres: ul. Działkowa 06-400 Ciechanów

reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu ROD „Śmiecin” – Michała Kwasiborskiego

- Sekretarza Zarządu ROD „Śmiecin” – Adama Łęgowskiego

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

z siedzibą w …………………………………………………. adres: …………....………………………………………………

wpis do KRS pod nr ………………………………………. / wpis do CEIDG od dnia ….………………..…….......

NIP …………………………………………………………..….….., REGON …………………………………………..…………

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………..  –  ………………………………………..……………….

- ………………………………………………………..  –  ………………………………………....................

zwanym dalej  „Wykonawcą”,                                                                                       zwanymi łącznie „Stronami”.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane dla Zamawiającego polegające na:

„Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej - IV etap”-część I

- Uszczegółowienie zakresu i wymagań dla robót budowlanych zawiera uzgodnienie Stron i dokumentacja projektowa.

- Wykonanie ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych wymaga każdorazowego kosztorysowania i akceptacji Stron Umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca wykona samodzielnie pełen zakres Umowy. Ewentualne podwykonawstwo prac budowlanych dopuszczalne jest tylko po uzgodnieniu Stron 
i pisemnej zgodzie Zmawiającego.

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

- Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do dnia 07 listopada 2025 r

- Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się:

  - zrealizowanie prac określonych w § 1 Umowy i zgodnie z Umową, w tym 
z uzgodnieniami Stron i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

oraz

  - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych.

- Nie uznaje się, że roboty budowlane zostały wykonane, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone niezgodności z Umową, w tym z uzgodnieniami Stron i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami lub polskimi normami (dalej „Wady”), chyba że Wady 
są nieistotne dla Zamawiającego.

- Jeżeli przyczyny nieosiągnięcia gotowości do odbioru w uzgodnionym terminie leżą 
po stronie Zamawiającego lub są niezależne od obu Stron (np. trudne warunki pogodowe), Wykonawca dokończy roboty w terminie i na nowych warunkach obustronnie uzgodnionych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz miejscem prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi oraz uwzględnił przy składaniu oferty wszystkie prace niezbędne do wykonania robót budowlanych określonych w § 1 Umowy, środki potrzebne do jej wykonania, w sposób wykluczający ewentualne nieprzewidziane Umową roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4.

Przedstawiciele stron

- Nadzorującym prace ze strony Zamawiającego jest ………………………….…………………….……

- Nadzorującym prace ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………….……

§ 5.

Zasady wykonania robót

- Zamawiający zobowiązany jest do:

    - protokolarnego przekazania terenu robót w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy,

    - odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

- przestrzegania właściwych przepisów, w szczególności z zakresu: zabezpieczenia pożarowego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, życia 
i mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, porządkowych oraz prawa budowlanego, a także norm i przepisów wykonawczych do prawa budowlanego,

- dostarczenia i zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty,

- dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności i aprobat na stosowane materiały 
i urządzenia,

- zabezpieczenia terenu robót budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności przy zapewnieniu bezpiecznego minimalnego dostępu 
do działek użytkowanych przez działkowców,

- informowania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu umożliwienia dokonania oceny wykonania tych fragmentów robót,

- uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, odtworzenia nawierzchni alejek

- zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych Wad,

- dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

- dokonania obsługi geodezyjnej inwestycji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu umowy przez siebie jak i przez ewentualnych swoich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie prac budowlanych podwykonawcom.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę, podczas wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową, infrastruktury ogrodowej lub obiektów działkowców, Wykonawca natychmiast, bez wezwania, naprawi je we własnym zakresie i na własny koszt oraz doprowadzi przedmiotową infrastrukturę lub obiekty do stanu poprzedniego, z należytym utwardzeniem dróg włącznie. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania w/w obowiązków, wyznaczając okres niezbędny do przeprowadzenia prac.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania prac we własnym zakresie i obciążenia kosztami ich wykonania Wykonawcy.

§ 6.

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru są roboty budowlane zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, jeżeli zrealizowanie prac określonych w § 1 Umowy nastąpiło zgodnie z Umową, w tym z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Potwierdzeniem przeprowadzenia procedury odbioru jest protokół odbioru podpisany przez Strony określający zakres dokonanego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych okaże się, że część Przedmiotu Umowy lub cały Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia Wad istotnych dla Zamawiającego lecz nadających się do usunięcia, odbiór zostanie wstrzymany do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę, przy czym termin usunięcia tych Wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku stwierdzenia Wad nieistotnych dla Zamawiającego 
(nie uniemożliwiających dokonania odbioru),  zostają one odnotowane w protokole odbioru oraz podlegają usunięciu przez Wykonawcę w terminie wskazanym w tym protokole. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia Wad, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 7.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ofercie, które uwzględnia wszelkie koszty, w tym m.in. koszty materiału, urządzeń, transportu, robocizny, koszty pośrednie itp.,

w wysokości ……………………………………………………………….........….. zł brutto

(słownie zł: …………………………………………………………………....), w tym podatek VAT 
według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Strony nie przewidują płatności wynagrodzenia w częściach za roboty częściowo wykonane.

- Płatność  wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony, przy czym w razie stwierdzenia Wad nieistotnych w trakcie odbioru, faktura może zostać uregulowana dopiero po kompleksowym usunięciu Wad, potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.

- Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Chwilą dokonania płatności jest chwila obciążenia konta Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 30 dni, 
licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 
z zastrzeżeniem ust. 3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 Umowy, włącznie z realizacją dostaw i zapewnieniem sprzętu.

- Prace dodatkowe lub zamienne podlegają rozliczeniu, o ile zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, wg § 1 ust. 3 Umowy.

§ 8.

Kary umowne

- Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne, liczone 
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, naliczane w następujący sposób:

    - Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego wykonania,

      - 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Wad, liczonej  od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia Wad do dnia faktycznego usunięcia Wad,

      - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5%.

    - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

      - za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

      - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 
za Przedmiot Umowy.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy oraz gwarancji na materiały/urządzenia zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac.

- W przypadku ujawnienia się Wady w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni.

- Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują prawa wynikające z rękojmi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 10.

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez zastosowania  § 8 ust. 1 b Umowy, gdy:

a. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od zaistnienia ww. przesłanek.

- W przypadku zakończenia realizacji Umowy w wyniku odstąpienia od Umowy, Zamawiający wg własnego wyboru może zatrzymać efekty wykonanych do tej chwili robót budowlanych, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia i z jednoczesnym zastosowaniem 50 procent upustu cenowego, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszej Umowy w zakresie rozliczeń.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany w Umowie oraz oświadczenia o odstąpieniu, muszą być dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, 
a treścią ewentualnych załączników, innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczane pod adres siedziby wskazany w niniejszej Umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu, który Stronom nie udało się rozstrzygnąć w sposób polubowny, Strony Umowy zobowiązują się przekazać sprawę do Sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………..…………...                                                               ………..…………....

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Postępowania przetargowego ROD „Śmiecin” 
z dnia 11.09.2025 r

P R O J E K T
	UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu ……….2025 r.,

pomiędzy:

Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „ŚMIECIN” w Ciechanowie, adres: ul. Działkowa 06-400 Ciechanów

reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu ROD „Śmiecin” – Michała Kwasiborskiego

- Sekretarza Zarządu ROD „Śmiecin” – Adama Łęgowskiego

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

…..........................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................

z siedzibą w …………………………………………………. adres: …………....………………………………………………

wpis do KRS pod nr ………………………………………. / wpis do CEIDG od dnia ….………………..…….......

NIP …………………………………………………………..….….., REGON …………………………………………..…………

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………..  –  ………………………………………..……………….

- ………………………………………………………..  –  ………………………………………....................

zwanym dalej  „Wykonawcą”,                                                                                       zwanymi łącznie „Stronami”.

§ 1.

Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane dla Zamawiającego polegające na:

„Budowa przyłącza i instalacji wodociągowej wewnętrznej - IV etap”-część II

- Uszczegółowienie zakresu i wymagań dla robót budowlanych zawiera uzgodnienie Stron i dokumentacja projektowa.

- Wykonanie ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych wymaga każdorazowego kosztorysowania i akceptacji Stron Umowy na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca wykona samodzielnie pełen zakres Umowy. Ewentualne podwykonawstwo prac budowlanych dopuszczalne jest tylko po uzgodnieniu Stron 
i pisemnej zgodzie Zmawiającego.

§ 2.

Terminy realizacji Umowy

- Protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie do dnia 07 listopada 2025 r

- Przez wykonanie robót budowlanych rozumie się:

  - zrealizowanie prac określonych w § 1 Umowy i zgodnie z Umową, w tym 
z uzgodnieniami Stron i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

oraz

  - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót budowlanych.

- Nie uznaje się, że roboty budowlane zostały wykonane, jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone niezgodności z Umową, w tym z uzgodnieniami Stron i dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami lub polskimi normami (dalej „Wady”), chyba że Wady 
są nieistotne dla Zamawiającego.

- Jeżeli przyczyny nieosiągnięcia gotowości do odbioru w uzgodnionym terminie leżą 
po stronie Zamawiającego lub są niezależne od obu Stron (np. trudne warunki pogodowe), Wykonawca dokończy roboty w terminie i na nowych warunkach obustronnie uzgodnionych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz miejscem prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - terenowymi oraz uwzględnił przy składaniu oferty wszystkie prace niezbędne do wykonania robót budowlanych określonych w § 1 Umowy, środki potrzebne do jej wykonania, w sposób wykluczający ewentualne nieprzewidziane Umową roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§ 4.

Przedstawiciele stron

- Nadzorującym prace ze strony Zamawiającego jest ………………………….…………………….……

- Nadzorującym prace ze strony Wykonawcy jest …………………………………………………….……

§ 5.

Zasady wykonania robót

- Zamawiający zobowiązany jest do:

    - protokolarnego przekazania terenu robót w terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy,

    - odbioru przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót zgodnie z Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami,

- przestrzegania właściwych przepisów, w szczególności z zakresu: zabezpieczenia pożarowego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, życia 
i mienia, bezpieczeństwa i higieny pracy, porządkowych oraz prawa budowlanego, a także norm i przepisów wykonawczych do prawa budowlanego,

- dostarczenia i zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty,

- dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego wymaganych certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności i aprobat na stosowane materiały 
i urządzenia,

- zabezpieczenia terenu robót budowlanych z zachowaniem najwyższej staranności przy zapewnieniu bezpiecznego minimalnego dostępu 
do działek użytkowanych przez działkowców,

- informowania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w celu umożliwienia dokonania oceny wykonania tych fragmentów robót,

- uporządkowania i doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót, odtworzenia nawierzchni alejek

- zgłoszenia wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych Wad,

- dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

- dokonania obsługi geodezyjnej inwestycji.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu umowy przez siebie jak i przez ewentualnych swoich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie prac budowlanych podwykonawcom.

- W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę, podczas wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową, infrastruktury ogrodowej lub obiektów działkowców, Wykonawca natychmiast, bez wezwania, naprawi je we własnym zakresie i na własny koszt oraz doprowadzi przedmiotową infrastrukturę lub obiekty do stanu poprzedniego, z należytym utwardzeniem dróg włącznie. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania w/w obowiązków, wyznaczając okres niezbędny do przeprowadzenia prac.

- Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania prac we własnym zakresie i obciążenia kosztami ich wykonania Wykonawcy.

§ 6.

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru są roboty budowlane zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, jeżeli zrealizowanie prac określonych w § 1 Umowy nastąpiło zgodnie z Umową, w tym z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

- Potwierdzeniem przeprowadzenia procedury odbioru jest protokół odbioru podpisany przez Strony określający zakres dokonanego odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych okaże się, że część Przedmiotu Umowy lub cały Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu stwierdzenia Wad istotnych dla Zamawiającego lecz nadających się do usunięcia, odbiór zostanie wstrzymany do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę, przy czym termin usunięcia tych Wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego na piśmie.

- W przypadku stwierdzenia Wad nieistotnych dla Zamawiającego 
(nie uniemożliwiających dokonania odbioru),  zostają one odnotowane w protokole odbioru oraz podlegają usunięciu przez Wykonawcę w terminie wskazanym w tym protokole. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia Wad, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 7.

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ofercie, które uwzględnia wszelkie koszty, w tym m.in. koszty materiału, urządzeń, transportu, robocizny, koszty pośrednie itp.,

w wysokości ……………………………………………………………….........….. zł brutto

(słownie zł: …………………………………………………………………....), w tym podatek VAT 
według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Strony nie przewidują płatności wynagrodzenia w częściach za roboty częściowo wykonane.

- Płatność  wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony, przy czym w razie stwierdzenia Wad nieistotnych w trakcie odbioru, faktura może zostać uregulowana dopiero po kompleksowym usunięciu Wad, potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego.

- Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Chwilą dokonania płatności jest chwila obciążenia konta Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 30 dni, 
licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, 
z zastrzeżeniem ust. 3. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 Umowy, włącznie z realizacją dostaw i zapewnieniem sprzętu.

- Prace dodatkowe lub zamienne podlegają rozliczeniu, o ile zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, wg § 1 ust. 3 Umowy.

§ 8.

Kary umowne

- Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne, liczone 
od wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, naliczane w następujący sposób:

    - Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego wykonania,

      - 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu Wad, liczonej  od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia Wad do dnia faktycznego usunięcia Wad,

      - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 5%.

    - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

      - za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

      - za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5%.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 
za Przedmiot Umowy.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od siebie odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, stanowiące Przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy oraz gwarancji na materiały/urządzenia zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego prac.

- W przypadku ujawnienia się Wady w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym 
niż 14 dni.

- Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują prawa wynikające z rękojmi, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 10.

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez zastosowania  § 8 ust. 1 b Umowy, gdy:

a. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od zaistnienia ww. przesłanek.

- W przypadku zakończenia realizacji Umowy w wyniku odstąpienia od Umowy, Zamawiający wg własnego wyboru może zatrzymać efekty wykonanych do tej chwili robót budowlanych, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia i z jednoczesnym zastosowaniem 50 procent upustu cenowego, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień niniejszej Umowy w zakresie rozliczeń.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany w Umowie oraz oświadczenia o odstąpieniu, muszą być dokonane 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, 
a treścią ewentualnych załączników, innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczane pod adres siedziby wskazany w niniejszej Umowie uważa się za doręczone.

- W przypadku zaistnienia sporu, który Stronom nie udało się rozstrzygnąć w sposób polubowny, Strony Umowy zobowiązują się przekazać sprawę do Sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………..…………...                                                               ………..…………....

WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY